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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE
KLASA: 023-01/17-01/1
URBROJ: 2170/04-01-17-4

Dražice, 27. lipnja  2017.

Na temelju  članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15),  članak 19. Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) – u daljnjem tekstu: Zakon, i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09, 13/13 i 6/16), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 1. sjednici održanoj 27. lipnja 2017.  usvojilo  je

IZVJEŠĆA

o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 na području Općine Jelenje

za 2016. godinu

Članak 1.

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje u 2016. usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Jelenje održanoj dana 14.12.2015. godine, sa I. I Izmjenama programa usvojene na sjednici održanoj dana 14.6.2016. godine.
Općina Jelenje zbog ostavke općinskog načelnika nije donijela u zakonom predviđenom roku Proračun za 2017. godinu, Izvršenje Proračuna za 2016. god., niti izvješće o izvršenju programa. Po provedbi lokalnih izbora održanih 21.5. i 04.6.2017. god pristupilo se zakonskoj obvezi usvajanja Izvješća.
Vlada Republike Hrvatske 02. studenoga 2016. godine imenovala je Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz djelokruga općinskog načelnika Općine Jelenje čije ovlasti sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15 – ispr.) su ograničene i do izbora nove predstavničke i izvršne vlasti osigurava ostvarenje prava i obveza građana i pravnih osoba na području općine, financiranjem nužnih troškova.

Članak 2.

Program održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu ostvaren je kako slijedi:
	VRSTA RASHODA/IZDATAKA


	Planirano
	ostvareno
	Indeks  %
	izvor

	Održavanje nerazvrstanih cesta i drugih javnih površina
	630.000,00
	773.155,63
	122,72
	opći /održ.kl
	

	Održavanje sustava javne rasvjete
	419.112,00
	381.687,14
	91,07
	opći /održ.kl
	

	Održavanje zelenih površina
	60.465,00
	79.390,46
	131,30
	opći /održ.kl
	

	Higijeničarska služba
	  25.000,00
	22.946,75
	91,79
	opći
	

	Deratizacija i dezinsekcija
	 27.000,00
	26.975,00
	99,91
	opći
	

	Odvoz krupnoga otpada
	  72.000,00
	 75.526,87
	104,90
	opći
	

	Održavanje groblja
	  55.390,00
	47.649,82
	86,03
	opći
	

	UKUPNO
	1.288.967,00
	1.407.331,67
	109,18
	


Članak 3.

Ovo Izvješće objavljuje se u «Službenim novinama Primorsko – goranske županije».





OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE





Predsjednik:





Luka Zaharija
OPĆINA JELENJE


     Dražičkih boraca 64


       51218 DRAŽICE











