Točka 6.

Prijedlog za donošenje

Odluke o usvajanju

- Izmjena i dopuna Programa

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture​ ​na području općine Jelenje za 2022. godinu

PREDLAGATELJ: Općinski načelnik

IZVJESTITELJ: pročelnica

U Dražicama 21.9.2022.

| NAZIV AKTA: PRAVNA OSNOVA: | Odluka o usvajanju I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i građenja komunalne infrastrukture na području općine Jelenje za 2022. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) |
| --- | --- |
|  | Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine br. 26/10, 120/13, 1/20)​ |
| NADLEŽAN ZA PREDLAGANJE: | Općinski načelnik (članak 33. Statuta Općine Jelenje („Službene novine PGŽ“ broj 33/09, 13/13, 6/16 i 17/17 i „Službene novine Općine Jelenje“ br. 7/17, 5/18, 11/18, 6/20,39/5) |
| STRUČNA OBRADA: | Jedinstveni upravni odjel Općine Jelenje |

OBRAZLOŽENJE:

Programom građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Jelenje u 2022. godini, kojeg je donijelo Općinsko vijeće Općine Jelenje na sjednici održanoj 14.12.2021. godine utvrđeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture čija izgradnja se planira realizirati tijekom 2022. godine, kao i financijska sredstva potrebna za njihovu izgradnju.

Prijedlogom I. izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Jelenje u 2022. godini predlaže se usklađivanje sredstva planiranih za izvedbu Programa s očekivanom realizacijom i sukladno tome promjene u odnosu na pojedine investicije koje se Programom planiraju realizirati i to u dijelu programa koji se odnosi na dodatno ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine, groblje, javnu rasvjetu i rekonstrukciju i zgrade OŠ Jelenje-Dražice i proširenje sportske dvorane.

Unutar PROGRAMA – Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture dolazi do smanjenja i to za iznos od 69.031,25 kuna.

Kapitalni projekt – Izgradnja i dodatna ulaganja u ceste, povećava se za iznos od 100.000,00 kuna.

Zbog završetka radova na groblju i podmirenja svih troškova nastalih u vezi proširenja groblja dolazi do smanjenja pozicije 52 (Proširenje groblja) za iznos od 140.406,25 kuna. U skladu sa dobivenim planovima od strane KD Čistoća d.o.o. izvršena su ažuriranja projekata  (Viševac, Marišćina, selekcija otpada).

Za iznos od 30.000,00 kuna povećava se pozicija 202 – javna rasvjeta i to zbog nabavke novih lampi.

Zbog sklopljenog ugovora o izgradnji pametne autobusne čekaonice dolazi do povećanja u iznosu od 50.750,00 kuna na poziciji 202.

Budući je početkom godine Općina Jelenje pristupila Urbanoj aglomeraciji Rijeka koju čine 14 lokalnih samouprava, potpisala je sporazum o suradnji tijekom izrade i provedbe Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021. – 2027. godine kojim se definiraju zajednički smjerovi razvoja, predlažu zajednički pravci djelovanja te olakšavaju provedbe zajedničkih projekata, tako će sr planirani projekti u proračunu za 2022. g realizirati  kroz Urbanu aglomeraciju Rijeka.

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA

Na temelju članka 66. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18 i 32/20), članak 19. Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 123/17, 98/19, 144/20) – u daljnjem tekstu: Zakon, i članka 18. Statuta Općine Jelenje (Službene novine PGŽ broj 33/09, 13/13, 6/16 i 17/17 i Službene novine Općine Jelenje 3/17, 5/18, 11/18, 6/20,39/5), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 9. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 21.9.2022. godine donijelo je

Odluku o usvajanju

- I. Izmjena i dopuna Programa

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture​ ​na području općine Jelenje za 2022. godinu

Članak 1.

Članak 3. mijenja se i glasi:

Članak 3.

Za ostvarenje Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture koristit će se izvori financiranja u ukupnom iznosu od 2.340.264,75 kako slijedi:

| Prihod iz komunalnog doprinosa | 700.000,00 | 558,000,00 |
| --- | --- | --- |
| Višak prihod građenja KI | 935.000,00 | 1.311.593,75 |
| Prihod iz naknade za koncesiju | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Prihod iz doprinosa za šume | 400.000,00 | 81.375,00 |
| Prihod iz vodnog gospodarstva | 80.000,00 | 95.000,00 |
| Prihod naknade za razvoj | 55.296,00 | 0,00 |
| Opći izvori | 200.000,00 | 191.791,92 |
| Poticajne mjere | - | 87.504,08 |

UKUPNO 	 2.385.296,00         2.340.264,75

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

Članak 4.

U 2022. godini planira se građenje sljedećih građevina komunalne infrastrukture:

| - NERAZVRSTANE CESTE |  | PLANIRANO (kn) | IZVOR FINANCIRANJA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nerazvrstane ceste – uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja |  |  |
| 1.1. 1.2. | Izgradnja dijela ceste 172 Podkilavac od kbr. 120 do Rastočina Proširenje ceste i izgradnja nogostupa L58019 od Zoretići kbr. 41 do Zoretići kbr 52 | 100.000,00 200.000,00 | višak prihod iz KI prihodi iz vodnog gospodarstva |
| 2. | Nerazvrstane ceste - gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja |  |  |
| 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. | Rekonstrukcija cesta NC 064, naziv ceste: od Mollnara kbr.5 preko Molnara kbr. 1 do Molnari kbr. 6, Izgradnja NC 0272 Molnari od Molnari kbr. 7 preko Molnari do potoka Proširenje ceste i gradnja nogostupa NC 0180, Od Podkilavca kbr. 85. do Podkilavca kbr. 96 Asfaltiranje NC 0172, Od Podkilavca 0172 Izgradnja dijela ceste NC0201 Jelenje-Rupa Ceste i ostali prometni objekti | 100.000,00 150.000,00 100.000,00 150.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 | višak prihod iz KI iz komunalnog doprinosa |
| 3. | Registar nerazvrstanih ceste |  |  |
| 3.1. 3.2. | Registar nerazvrstanih cesta Ostala nematerijalna imovina (evidentiranje nerazvrstanih cesta) | 10.000,00 150.000,00 | Prihod iz naknade za koncesiju višak prihod iz KI |
| SVEUKUPNO |  |  | 960.000,00 |

| - JAVNE ZELENE POVRŠINE | PLANIRANO UKUPNO | IZVOR FINANCIRANJA |
| --- | --- | --- |
| Izgradnja ciklo parka Rastočine | 60.000,00 | Prihod iz doprinosa za šume |
| SVEUKUPNO |  | 60.000,00 |

| - GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE |  | PLANIRANO (kn) | IZVOR FINANCIRANJA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja pametne čekaonice | 60.000,00 110.750,00 | Višak građenje KI |
| 2. | Izgradnja punionice el. vozila | 20.000,00 10.625,00 | Opći prihodi |
| 3. | Kapitalne pomoći – Mihaćeva draga | 200.000,00 | Naknade za razvoj |
| 4. | Kapitalne pomoći – Viševac | 40.000,00 |  |
| 5. | Kapitalne pomoći – projekt izgradnje sortirnice ŽCGO Marišćina | 15.296,00 79.296,00 | Poticajne mjere |
| SVEUKUPNO |  |  | 335.296,00 400.671,00 |

| - JAVNA RASVJETA | PLANIRANO (kn) |  | IZVOR FINANCIRANJA |
| --- | --- | --- | --- |
| Proširenje javne rasvjete | 30.000,00 60.000,00 |  | iz komunalnog doprinosa |
| SVEUKUPNO |  |  | 30.000,00 60.000,00 |

| - GROBLJE | PLANIRANO (kn) | IZVOR FINANCIRANJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izgradnja ukopnih polja - I. faza (prijelazna investicija) | 1.000.000,00 859.593,75 | iz komunalnog doprinosa prihod iz doprinosa za šume i višak prihoda KI |  |
| SVEUKUPNO | 1.000.000,00 859.593,75 |  |

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

Članak 5.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 2.385.296,00  2.340.264,75 kuna.

| REKAPITULACIJA |  |
| --- | --- |
| 1. NERAZVRSTANE CESTE | 960.000,00 |
| 2. JAVNE ZELENE POVRŠINE | 60.000,00 |
| 3. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE | 335.296,00 400.671,00 |
| 4. JAVNA RASVJETA | 30.000,00 60.000,00 |
| 5. GROBLJE | 1.000.000,00 859.593,75 |
| SVEUKUPNO | 2.385.296,00 2.340.264,75 |

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana nakon dana objave u Službenim novinama Općine Jelenje.

KLASA: 024-02/22-01/9

URBROJ:2170-20-01-22-6

U Dražicama 21.9.2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

PREDSJEDNIK

Dino Piljić